**SÃO PAULO TECH SCHOOL**

**DOCUMENTO PARA REQUISIÇÃO DE MUDANÇA**

**GREENTECH**

Alexandre Ventura de Medeiros Filho 02221068

Danylo Dias Gomes 02221004

Ivan Freire de Medeiros Miranda 02221071

Julia Maria Espinosa 02221056

Maria Eduarda Neves 02221000

Maria Paula Barbosa da Silva 02221031

Ravindra de Jesus Mandú de Almeida 02221032

**São Paulo**

**2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Plano de Mudança** | |
| **Mudança:** | Migração banco de dados |
| **Data:** | 22/05/2022 às 13:32h |
| **Responsável:** | Ivan Freire de Medeiros Miranda |
| **Classificação:** | Requisição |
| **Risco:** | Alto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **O quê será feito** | Migração dos bancos de dados presentes no servidor D42206 para o servidor D42208 | | |
| **Por quê** | Atender à demanda de descontinuidade do servidor D42206, e migrar banco de dados para o novo servidor disponibilizado. | | |
| **Onde** | ( ) Produção  ( ) Homologação  ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Serviços: Microsoft Azure | |
| **Como** | **Requisitos** | Acesso à nuvem com privilégios administrativos;  A(s) área(s) afetada(s) não deve(m) estar em horário comercial, para não dar conflito no uso da aplicação durante a migração. | |
| **Procedimentos Operacionais (Rollout)** | Eduarda (das 19h30 às 20h30)   1. Realizar novo backup atualizado e testar: verificar se os dados estão completos e se não há perda de informações essenciais. 2. Contatar Danylo para começar a migração via e-mail e telefone;   Danylo (das 21h30 às 23h00)   1. Iniciar migração das informações do servidor D42206 para o servidor D42208; 2. Conferir se os dados e informações estão íntegros; 3. Iniciar o encerramento do servidor que está sendo descontinuado. 4. Contatar Alexandre via e-mail e telefone para rápida conferência, e contatar as equipes que utilizam das aplicações afetadas para testes sistêmicos. | |
| **Validação da Mudança** | Alexandre (das 06h15 às 7h00)   1. Acionar equipe(s) via e-mail e telefone para realizar testes sistêmicos e verificar se tudo está funcionando corretamente. | |
| **Retorno (Rollback)** | Eduarda (das 20h40 às 21h40)   1. Corrigir atualização de backup ou retornar para o versionamento anterior. 2. Contatar Danylo via telefone para informar o incidente;   Danylo (das 23h15 às 00h45)   1. Voltar o banco de dados para o servidor anterior e suspender a descontinuidade temporariamente. 2. Contatar Alexandre via telefone para suspender o contato com as áreas, pois a migração não pôde ser finalizada. | |
| **Quando** | **Início:** 01/06/2022 às 19h30 **Término:** 00h45 | | |
| Necessita hora extra: ( ) Sim, de \_\_h\_\_  ( ) Não | | Total de horas previsto: **2h15** |

|  |  |
| --- | --- |
| Responsável(is) | **Assinatura** |
| Maria Eduarda Neves: |
| Danylo Dias Gomes: |
| Alexandre Ventura: |
| Aprovação do Gestor  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Assinatura e carimbo do gestor) |

|  |  |
| --- | --- |
| **RPI (Revisão Pós Implementação)** | Procedimento finalizado? ( ) Sim ( ) Não ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Resultado alcançado? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não é possível avaliar  Haverá uma nova RDM? ( ) Sim ( ) Não ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Observações:** |
| **Clientes** |
| Madalena Medeiros: |
| Odair Carvalho: |
| Rafael Petry: |
| Ciência do Gestor  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Assinatura e carimbo do gestor) |